УО «Витебский государственный технологический университет»

ТЕСТ-ПЛАН

план тестирования настольного приложения Vuzhyk

Дисциплина: технология разработки и тестирования программного обеспечения (ТПО)

Объект тестирования: интегрированная среда разработки Vuzhyk 26.2.1

Исполнитель: Корнеев Павел Александрович, группа ИТ-13

Дата: 07.09.2026

# 1. Введение и цель составления тест-плана

Настоящий документ определяет объём, виды, последовательность и критерии тестирования интегрированной среды разработки Vuzhyk — настольного приложения для изучения языка Python в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. Тест-план составлен в рамках лабораторной работы № 1 по дисциплине «Технология разработки и тестирования программного обеспечения» и фиксирует договорённость о том, что считается протестированным, в какой среде и при каких условиях тестирование считается начатым и завершённым.

Цель составления тест-плана — обеспечить воспроизводимое функциональное и интерфейсное тестирование основных модулей дипломного проекта, исключить необоснованное расширение объёма (нагрузочное и полномасштабное безопасность-тестирование в рамках данной лабораторной работы не проводятся) и связать последующие чек-лист и тест-кейсы с реальным функционалом продукта.

# 2. Описание объекта тестирования

Vuzhyk — IDE для языка Python на Qt 5.12 (C++17), целевая операционная система Windows 7 и новее. Приложение поставляется со встроенным интерпретатором Python 3.8, учебными библиотеками исполнителей «Черепаха» (turtlexy / turtlexy_fvt) и «Робот» (pyrob), справкой и электронными учебниками 6–7 классов, визуальным редактором задач Робота, задачником черепахи, синхронизацией библиотек «учитель — ученик» и встроенным ИИ-агентом (LM Studio / OpenRouter).

Стек: Qt Widgets 5.12.12, QScintilla, WinHTTP, отдельный процесс FilePicker.exe для нативных диалогов, VuzhykSyncServer.exe (HTTP на WinAPI) для роли учителя, расширение EmbeddedBrowserExtension.exe (Qt WebEngine, опционально). Версия установщика, с которой согласован план: 26.2.1. Демонстрационные exe из конфигурации Demo|x64 в объём тестирования продукта не входят: это отдельные сцены записи видео, а не рабочее место ученика.

# 3. Функции и компоненты, подлежащие тестированию

В объём тестирования включены модули, реализованные в исходниках дипломного проекта:

| № | Компонент | Что проверяем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главное окно и элементы управления окном | Запуск, single-instance, заголовок, свернуть/развернуть/закрыть, тема |
| 2 | Редактор кода | Вкладки, открытие/сохранение .py, подсветка, автодополнение, отступы |
| 3 | Запуск скриптов | F5, панель «Вывод», print, input(), останов Shift+F5 |
| 4 | Отладка | Точка останова, шаг, F9, подсветка текущей строки |
| 5 | Консоль / REPL | Интерактивный ввод, история команд |
| 6 | Интерпретаторы | Встроенный Python38, смена интерпретатора, site-packages |
| 7 | Пакеты | Установка pyrob/turtlexy, pip UI |
| 8 | Редактор pyrob | Сетка, сохранение .pyrob.json, экспорт в Python |
| 9 | Задачник черепахи | Каталог заданий, холст, run/step/reset |
| 10 | Справка и учебники | HTML 6–7 класс, открытие PDF через SumatraPDF |
| 11 | Файлы | FilePicker, ассоциации .py, дерево проекта |
| 12 | Расширения | Включение браузера, открытие HTML |
| 13 | Синхронизация | Роли учитель/ученик, старт сервера, запрет агента ученику |
| 14 | ИИ-агент | ASK/CODE, LM Studio, отсутствие правок в ASK |
| 15 | Настройки | Шрифт, горячие клавиши, сохранение QSettings |

Вне объёма данной лабораторной работы: нагрузочное тестирование, полный аудит безопасности OpenRouter/сетевого стека, тестирование Linux-сборок (версия в разработке), автоматические демо-ролики, регрессия всех двенадцати Demo*.exe.

# 4. Стратегия тестирования

Основной вид — функциональное тестирование «чёрного ящика» по сценариям ученика и учителя: запуск приложения, работа с файлом, выполнение кода, учебные исполнители, справка. Дополнительно — UI/юзабилити: читаемость тёмной и светлой темы, доступность пунктов меню, поведение frameless-окна (перетаскивание, кнопки).

Модульное тестирование исходников C++ в рамках лабы № 1 не проводится: объект — собранное приложение, а не изолированные классы. Интеграционное тестирование ограничивается связками «редактор — интерпретатор — вывод», «редактор pyrob — файл», «агент — буфер редактора» (режим CODE).

Нагрузочное тестирование не проводится из-за отсутствия стенда с парком одновременных клиентов и потому что типичная нагрузка — один ученик за одним ПК. Отдельная программа безопасности (fuzzing, pentest API OpenRouter) не проводится из-за ограниченности ресурса лабораторной работы; проверяются лишь очевидные негативные случаи: пустой ключ, недоступный сервер LM Studio, отказ сервера синхронизации.

# 5. Последовательность работ

Подготовка: установка или копирование Release-сборки Vuzhyk, проверка наличия Python38, tools/zip/7za.exe, help/, tools/pdf/; сброс или фиксация QSettings для воспроизводимости (тема, интерпретатор по умолчанию).

Тестирование: проход чек-листа по модулям; выполнение тест-кейсов TC-01…TC-06; фиксация дефектов (скриншот, шаги, фактический результат).

Анализ: сопоставление с критериями окончания, формулировка выводов, оформление отчёта лабораторной работы.

# 6. Критерии начала тестирования

Тестирование начинают при одновременном выполнении условий:

— собрана конфигурация Release|x64, запускается Vuzhyk.exe;

— рядом с exe есть каталог Python38 с python.exe;

— операционная система Windows 7 или новее, разрядность x64;

— известен путь к сборке; нет блокировки антивирусом 7za.exe и python.exe;

— составлены чек-лист и тест-кейсы (настоящий комплект документов).

# 7. Критерии окончания тестирования

Тестирование считают завершённым, если:

— выполнен чек-лист по всем перечисленным в разделе 3 модулям (каждый пункт — «да» / «нет» / «неприменимо» с пометкой);

— пройдены все запланированные тест-кейсы TC-01…TC-06;

— критические дефекты запуска IDE, выполнения «hello world» и открытия справки либо отсутствуют, либо задокументированы;

— пункты, требующие второго ПК (синхронизация учитель—ученик) либо внешнего LM Studio, отмечены как условные, если стенд недоступен.

# 8. План работ

| Задача | Трудоёмкость | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение объекта, уточнение модулей | 2 ч | 07.09.2026 | 07.09.2026 |
| Разработка тест-плана | 3 ч | 07.09.2026 | 08.09.2026 |
| Разработка чек-листа | 3 ч | 08.09.2026 | 09.09.2026 |
| Разработка тест-кейсов | 3 ч | 09.09.2026 | 10.09.2026 |
| Подготовка стенда (сборка Release) | 1 ч | 10.09.2026 | 10.09.2026 |
| Выполнение чек-листа и кейсов | 6 ч | 11.09.2026 | 12.09.2026 |
| Анализ результатов, отчёт | 2 ч | 13.09.2026 | 13.09.2026 |

# 9. Автоматизация

На этапе дипломного проекта и данной лабораторной работы тестирование выполняется вручную. Автоматизация GUI (Qt) в объём лабы не входит. В перспективе разумны автопроверки: запуск python -c на встроенном интерпретаторе; наличие файлов help/grade6_main.html и tools/pdf; unit-тесты парсера AgentEdit (блоки <<<VUZHYK_EDIT). Запись демо-роликов не заменяет регрессию IDE.

# 10. Окружение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ОС | Windows 7 SP1 / 10 / 11, x64 |
| Приложение | Vuzhyk.exe 26.2.1, Qt 5.12 |
| Интерпретатор по умолчанию | встроенный Python38 рядом с exe |
| Разрешение | не ниже 1280×720 (рабочее окно IDE крупнее) |
| Браузер | не требуется для ядра IDE; WebEngine — только расширение HTML |
| Сеть | не нужна для редактора и запуска скриптов; нужна для OpenRouter, скачивания интерпретаторов и синхронизации |
| Дополнительно | LM Studio на 127.0.0.1:1234 — только для кейсов агента |

Документ составлен на основании исходного кода дипломного проекта Vuzhyk (модули src/, sync-server/, help/, tools/).