ТЕСТ-ПЛАН

план тестирования настольного приложения Vuzhyk

Дисциплина: технология разработки и тестирования программного обеспечения (ТПО)

Объект тестирования: интегрированная среда разработки Vuzhyk 26.2.1

Исполнитель: Корнеев Павел Александрович, группа ИТ-13

Дата: 07.09.2026

1. Введение и цель составления тест-плана

Настоящий документ определяет объём, виды, последовательность и критерии тестирования интегрированной среды разработки Vuzhyk — настольного приложения для изучения языка Python в учреждениях общего среднего образования Республики Беларусь. Тест-план составлен в рамках лабораторной работы № 1 по дисциплине «Технология разработки и тестирования программного обеспечения» и фиксирует договорённость о том, что считается протестированным, в какой среде и при каких условиях тестирование считается начатым и завершённым.

Цель составления тест-плана — обеспечить воспроизводимое функциональное и интерфейсное тестирование основных модулей дипломного проекта, исключить необоснованное расширение объёма (нагрузочное и полномасштабное безопасность-тестирование в рамках данной лабораторной работы не проводятся) и связать последующие чек-лист и тест-кейсы с реальным функционалом продукта.

2. Описание объекта тестирования

Vuzhyk — IDE для языка Python на Qt 5.12 (C++17), целевая операционная система Windows 7 и новее. Приложение поставляется со встроенным интерпретатором Python 3.8, учебными библиотеками исполнителей «Черепаха» (turtlexy / turtlexy_fvt) и «Робот» (pyrob), справкой и электронными учебниками 6–7 классов, визуальным редактором задач Робота, задачником черепахи, синхронизацией библиотек «учитель — ученик» и встроенным ИИ-агентом (LM Studio / OpenRouter).

Стек: Qt Widgets 5.12.12, QScintilla, WinHTTP, отдельный процесс FilePicker.exe для нативных диалогов, VuzhykSyncServer.exe (HTTP на WinAPI) для роли учителя, расширение EmbeddedBrowserExtension.exe (Qt WebEngine, опционально). Версия установщика, с которой согласован план: 26.2.1. Демонстрационные exe из конфигурации Demo|x64 в объём тестирования продукта не входят: это отдельные сцены записи видео, а не рабочее место ученика.

3. Функции и компоненты, подлежащие тестированию

В объём тестирования включены модули, реализованные в исходниках дипломного проекта:

| № | Компонент | Что проверяем |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главное окно и элементы управления окном | Запуск, single-instance, заголовок, свернуть/развернуть/закрыть, тема |
| 2 | Редактор кода | Вкладки, открытие/сохранение .py, подсветка, автодополнение, отступы |
| 3 | Запуск скриптов | F5, панель «Вывод», print, input(), останов Shift+F5 |
| 4 | Отладка | Точка останова, шаг, F9, подсветка текущей строки |
| 5 | Консоль / REPL | Интерактивный ввод, история команд |
| 6 | Интерпретаторы | Встроенный Python38, смена интерпретатора, site-packages |
| 7 | Пакеты | Установка pyrob/turtlexy, pip UI |
| 8 | Редактор pyrob | Сетка, сохранение .pyrob.json, экспорт в Python |
| 9 | Задачник черепахи | Каталог заданий, холст, run/step/reset |
| 10 | Справка и учебники | HTML 6–7 класс, открытие PDF через SumatraPDF |
| 11 | Файлы | FilePicker, ассоциации .py, дерево проекта |
| 12 | Расширения | Включение браузера, открытие HTML |
| 13 | Синхронизация | Роли учитель/ученик, старт сервера, запрет агента ученику |
| 14 | ИИ-агент | ASK/CODE, LM Studio, отсутствие правок в ASK |
| 15 | Настройки | Шрифт, горячие клавиши, сохранение QSettings |

Вне объёма данной лабораторной работы: нагрузочное тестирование, полный аудит безопасности OpenRouter/сетевого стека, тестирование Linux-сборок (версия в разработке), автоматические демо-ролики, регрессия всех двенадцати Demo*.exe.

4. Стратегия тестирования

Основной вид — функциональное тестирование «чёрного ящика» по сценариям ученика и учителя: запуск приложения, работа с файлом, выполнение кода, учебные исполнители, справка. Дополнительно — UI/юзабилити: читаемость тёмной и светлой темы, доступность пунктов меню, поведение frameless-окна (перетаскивание, кнопки).

Модульное тестирование исходников C++ в рамках лабы № 1 не проводится: объект — собранное приложение, а не изолированные классы. Интеграционное тестирование ограничивается связками «редактор — интерпретатор — вывод», «редактор pyrob — файл», «агент — буфер редактора» (режим CODE).

Нагрузочное тестирование не проводится из-за отсутствия стенда с парком одновременных клиентов и потому что типичная нагрузка — один ученик за одним ПК. Отдельная программа безопасности (fuzzing, pentest API OpenRouter) не проводится из-за ограниченности ресурса лабораторной работы; проверяются лишь очевидные негативные случаи: пустой ключ, недоступный сервер LM Studio, отказ сервера синхронизации.

5. Последовательность работ

Подготовка: установка или копирование Release-сборки Vuzhyk, проверка наличия Python38, tools/zip/7za.exe, help/, tools/pdf/; сброс или фиксация QSettings для воспроизводимости (тема, интерпретатор по умолчанию).

Тестирование: проход чек-листа по модулям; выполнение тест-кейсов TC-01…TC-06; фиксация дефектов (скриншот, шаги, фактический результат).

Анализ: сопоставление с критериями окончания, формулировка выводов, оформление отчёта лабораторной работы.

6. Критерии начала тестирования

Тестирование начинают при одновременном выполнении условий:

— собрана конфигурация Release|x64, запускается Vuzhyk.exe;

— рядом с exe есть каталог Python38 с python.exe;

— операционная система Windows 7 или новее, разрядность x64;

— известен путь к сборке; нет блокировки антивирусом 7za.exe и python.exe;

— составлены чек-лист и тест-кейсы (настоящий комплект документов).

7. Критерии окончания тестирования

Тестирование считают завершённым, если:

— выполнен чек-лист по всем перечисленным в разделе 3 модулям (каждый пункт — «да» / «нет» / «неприменимо» с пометкой);

— пройдены все запланированные тест-кейсы TC-01…TC-06;

— критические дефекты запуска IDE, выполнения «hello world» и открытия справки либо отсутствуют, либо задокументированы;

— пункты, требующие второго ПК (синхронизация учитель—ученик) либо внешнего LM Studio, отмечены как условные, если стенд недоступен.

8. План работ

| Задача | Трудоёмкость | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение объекта, уточнение модулей | 2 ч | 07.09.2026 | 07.09.2026 |
| Разработка тест-плана | 3 ч | 07.09.2026 | 08.09.2026 |
| Разработка чек-листа | 3 ч | 08.09.2026 | 09.09.2026 |
| Разработка тест-кейсов | 3 ч | 09.09.2026 | 10.09.2026 |
| Подготовка стенда (сборка Release) | 1 ч | 10.09.2026 | 10.09.2026 |
| Выполнение чек-листа и кейсов | 6 ч | 11.09.2026 | 12.09.2026 |
| Анализ результатов, отчёт | 2 ч | 13.09.2026 | 13.09.2026 |

9. Автоматизация

На этапе дипломного проекта и данной лабораторной работы тестирование выполняется вручную. Автоматизация GUI (Qt) в объём лабы не входит. В перспективе разумны автопроверки: запуск python -c на встроенном интерпретаторе; наличие файлов help/grade6_main.html и tools/pdf; unit-тесты парсера AgentEdit (блоки <<<VUZHYK_EDIT). Запись демо-роликов не заменяет регрессию IDE.

10. Окружение

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ОС | Windows 7 SP1 / 10 / 11, x64 |
| Приложение | Vuzhyk.exe 26.2.1, Qt 5.12 |
| Интерпретатор по умолчанию | встроенный Python38 рядом с exe |
| Разрешение | не ниже 1280×720 (рабочее окно IDE крупнее) |
| Браузер | не требуется для ядра IDE; WebEngine — только расширение HTML |
| Сеть | не нужна для редактора и запуска скриптов; нужна для OpenRouter, скачивания интерпретаторов и синхронизации |
| Дополнительно | LM Studio на 127.0.0.1:1234 — только для кейсов агента |

Документ составлен на основании исходного кода дипломного проекта Vuzhyk (модули src/, sync-server/, help/, tools/).

УО «Витебский государственный технологический университет»

ЧЕК-ЛИСТ

проверки основных модулей Vuzhyk

Дисциплина: технология разработки и тестирования программного обеспечения (ТПО)

Объект тестирования: интегрированная среда разработки Vuzhyk 26.2.1

Исполнитель: Корнеев Павел Александрович, группа ИТ-13

Дата: 07.09.2026

Чек-лист задаёт перечень проверок без детализации шагов. Результат по пункту: «выполнено» / «не выполнено» / «не проверялось» (Н/П). Идентификаторы пунктов используются как ссылки из тест-кейсов.

| ID | Модуль / группа | Проверка | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | Запуск и главное окно | Приложение запускается двойным щелчком по Vuzhyk.exe |  |
| A02 | Запуск и главное окно | Повторный запуск не создаёт второе окно (single-instance) |  |
| A03 | Запуск и главное окно | Отображаются заголовок, меню, тулбар, статусбар |  |
| A04 | Запуск и главное окно | Кнопки свернуть / развернуть / закрыть работают |  |
| A05 | Запуск и главное окно | Окно перетаскивается за кастомный заголовок |  |
| A06 | Запуск и главное окно | Переключение светлой и тёмной темы применяется ко всему окну |  |
| B01 | Редактор кода | Создаётся новая вкладка с пустым .py |  |
| B02 | Редактор кода | Файл открывается через диалог FilePicker |  |
| B03 | Редактор кода | Файл сохраняется (в т.ч. «Сохранить как») |  |
| B04 | Редактор кода | Подсветка ключевых слов, строк, комментариев Python |  |
| B05 | Редактор кода | Автодополнение предлагает builtins (print, range и т.п.) |  |
| B06 | Редактор кода | Работают отмена/повтор, копирование, вставка |  |
| B07 | Редактор кода | Нумерация строк видна |  |
| B08 | Редактор кода | Несколько вкладок, переключение между ними |  |
| B09 | Редактор кода | Закрытие вкладки с несохранёнными изменениями запрашивает подтверждение |  |
| C01 | Запуск и вывод | F5 / «Запустить» выполняет текущий файл встроенным Python |  |
| C02 | Запуск и вывод | print() появляется в панели «Вывод» |  |
| C03 | Запуск и вывод | input() ожидает ввод и не «проглатывает» окно консоли Windows |  |
| C04 | Запуск и вывод | Shift+F5 останавливает выполнение |  |
| C05 | Запуск и вывод | Ошибка синтаксиса подсвечивается в редакторе |  |
| C06 | Запуск и вывод | Запуск без сохранения файла (если реализовано) либо корректное требование сохранить |  |
| D01 | Отладка | Точка останова ставится на поле номера строки |  |
| D02 | Отладка | Запуск в режиме отладки останавливается на breakpoint |  |
| D03 | Отладка | F9 продолжает выполнение |  |
| D04 | Отладка | Текущая строка отладки визуально выделена |  |
| E01 | Консоль | Открывается встроенная консоль Python |  |
| E02 | Консоль | Выражение выполняется, результат виден |  |
| E03 | Консоль | История команд доступна стрелками вверх/вниз |  |
| F01 | Интерпретаторы и пакеты | По умолчанию выбран встроенный Python38 |  |
| F02 | Интерпретаторы и пакеты | В настройках отображается путь к python.exe |  |
| F03 | Интерпретаторы и пакеты | Смена интерпретатора сохраняется после перезапуска IDE |  |
| F04 | Интерпретаторы и пакеты | Кнопка установки pyrob копирует пакет во встроенный site-packages |  |
| F05 | Интерпретаторы и пакеты | Кнопка установки turtlexy работает аналогично |  |
| F06 | Интерпретаторы и пакеты | Пип-список установленных пакетов открывается без падения |  |
| G01 | Исполнитель Робот и редактор задач | Открывается визуальный редактор задач pyrob |  |
| G02 | Исполнитель Робот и редактор задач | Рисуются клетки, стены, старт |  |
| G03 | Исполнитель Робот и редактор задач | Проект сохраняется |  |
| G04 | Исполнитель Робот и редактор задач | Экспорт в Python создаёт код с командами Робота |  |
| G05 | Исполнитель Робот и редактор задач | Задача из учебника 7 класса открывается/выполняется в среде |  |
| G06 | Исполнитель Робот и редактор задач | Поле Робота отображается без «чёрного экрана» и зависания |  |
| H01 | Черепаха и задачник | Открывается вкладка задач черепахи |  |
| H02 | Черепаха и задачник | На холсте видны оси/сетка (если включены для задания) |  |
| H03 | Черепаха и задачник | Запуск задания рисует след черепахи |  |
| H04 | Черепаха и задачник | Шаг (step) и сброс (reset) изменяют холст ожидаемо |  |
| H05 | Черепаха и задачник | Каталог заданий не пуст |  |
| I01 | Справка и учебники | Открывается вкладка «Справка» |  |
| I02 | Справка и учебники | Разделы 6 класса отображают HTML |  |
| I03 | Справка и учебники | Разделы 7 класса отображают HTML |  |
| I04 | Справка и учебники | Примеры кода в справке читаемы |  |
| I05 | Справка и учебники | PDF учебника открывается через встроенный просмотрщик |  |
| J01 | Расширения и HTML | В настройках виден список расширений |  |
| J02 | Расширения и HTML | При установленном браузере HTML открывается во встроенном окне, а не только во внешнем |  |
| J03 | Расширения и HTML | Отключение расширения убирает соответствующий пункт |  |
| K01 | Синхронизация библиотек | Вкладка синхронизации открывается (после пароля, если задан) |  |
| K02 | Синхронизация библиотек | Роль «учитель»: сервер стартует, в трее есть VuzhykSyncServer |  |
| K03 | Синхронизация библиотек | Роль «ученик»: задаётся IP учителя и интервал |  |
| K04 | Синхронизация библиотек | При запрете агента учителем панель агента у ученика недоступна |  |
| K05 | Синхронизация библиотек | Индикатор/таймер синхронизации в статусбаре (если включён) |  |
| L01 | ИИ-агент | Панель «Агент» открывается |  |
| L02 | ИИ-агент | Режимы ASK и CODE переключаются |  |
| L03 | ИИ-агент | При недоступном LM Studio показывается понятная ошибка, а не silent fail |  |
| L04 | ИИ-агент | ASK не изменяет файл в редакторе |  |
| L05 | ИИ-агент | CODE при корректном блоке правки изменяет открытый буфер |  |
| M01 | Настройки и прочее | Размер шрифта редактора меняется и сохраняется |  |
| M02 | Настройки и прочее | Горячие клавиши в таблице настроек соответствуют фактическим |  |
| M03 | Настройки и прочее | Змейка открывается из меню инструментов и управляется клавишами |  |
| M04 | Настройки и прочее | Лог Vuzhyk_debug.log создаётся при старте |  |

Примечание. Пункты K02–K04 и L03–L05 зависят от стенда (второй ПК, LM Studio). Если стенд недоступен, ставится «Н/П» с кратким комментарием — это не провал чек-листа целиком.

УО «Витебский государственный технологический университет»

ТЕСТ-КЕЙСЫ

детализация ключевых пунктов чек-листа Vuzhyk

Дисциплина: технология разработки и тестирования программного обеспечения (ТПО)

Объект тестирования: интегрированная среда разработки Vuzhyk 26.2.1

Исполнитель: Корнеев Павел Александрович, группа ИТ-13

Дата: 07.09.2026

Ниже приведены шесть тест-кейсов. Они раскрывают пункты чек-листа CL-A, CL-C, CL-D, CL-G, CL-H, CL-L. В набор входят позитивные и негативные сценарии.

TC-01. Создание и запуск программы print во встроенном Python

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TC-01 |
| Приоритет | высокий |
| Модуль / подмодуль | Редактор + запуск скрипта / вывод |
| Связанное требование | CL-B01, CL-C01, CL-C02 |
| Предусловия | Vuzhyk установлен/скопирован, Python38 рядом с exe, интерпретатор — встроенный. |
| Исходные данные | Текст программы: print("Привет, Vuzhyk!") |

Шаги выполнения:

| № | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Запустить Vuzhyk.exe. | Открывается главное окно IDE, есть вкладка редактора. |
| 2 | Создать новый файл и ввести print("Привет, Vuzhyk!"). | В редакторе виден введённый код, print подсвечен как ключевое слово. |
| 3 | Сохранить файл как hello.py в доступную папку. | FilePicker/сохранение завершается без ошибки, заголовок вкладки содержит hello.py. |
| 4 | Нажать «Запустить» или F5. | Процесс Python стартует, панель «Вывод» становится видимой. |
| 5 | Дождаться окончания выполнения. | В «Выводе» строка «Привет, Vuzhyk!», код возврата успешный, IDE не зависает. |

Итоговый ожидаемый результат: Скрипт выполняется встроенным интерпретатором, результат виден в IDE, а не в мгновенно закрывающемся окне cmd.

TC-02. Отображение синтаксической ошибки в редакторе (негативный)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TC-02 |
| Приоритет | высокий |
| Модуль / подмодуль | Запуск / обработка ошибок |
| Связанное требование | CL-C05 |
| Предусловия | IDE запущена, встроенный Python доступен. |
| Исходные данные | Некорректный код: print("нет закрывающей кавычки |

Шаги выполнения:

| № | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать файл bad.py с текстом print("нет закрывающей кавычки | Код отображается в редакторе. |
| 2 | Запустить файл (F5). | Выполнение не считается успешным. |
| 3 | Просмотреть редактор и панель вывода. | Строка с ошибкой подсвечена; в выводе есть сообщение Python о SyntaxError (или эквивалент). |
| 4 | Исправить кавычку и запустить снова. | Подсветка ошибки снимается, запуск успешен либо выводит ожидаемый print. |

Итоговый ожидаемый результат: Ученик видит место ошибки в коде, а не только «чёрное окно».

TC-03. Останов на точке останова и продолжение по F9

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TC-03 |
| Приоритет | высокий |
| Модуль / подмодуль | Отладка |
| Связанное требование | CL-D01, CL-D02, CL-D03 |
| Предусловия | IDE запущена. Использовать простой цикл или две строки print. |
| Исходные данные | Файл: print(1) print(2) print(3) |

Шаги выполнения:

| № | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть/создать файл с тремя print. | Код в редакторе. |
| 2 | Кликнуть на поле номера второй строки, чтобы поставить breakpoint. | На второй строке виден маркер точки останова. |
| 3 | Запустить отладку (пункт «Отладка» / соответствующая кнопка, не обычный F5, если они разделены). | Выполнение останавливается на второй строке, строка выделена. |
| 4 | Нажать F9 (продолжить). | Печатается оставшийся вывод, отладка завершается, IDE снова в состоянии «Готов». |

Итоговый ожидаемый результат: Пошаговая отладка позволяет остановиться на заданной строке и продолжить без перезапуска IDE.

TC-04. Создание простой задачи Робота и экспорт в Python

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TC-04 |
| Приоритет | высокий |
| Модуль / подмодуль | Редактор задач pyrob |
| Связанное требование | CL-G01, CL-G03, CL-G04 |
| Предусловия | pyrob установлен во встроенный интерпретатор (иначе сначала CL-F04). |
| Исходные данные | Поле небольшого размера, клетка старта, одна клетка «закрасить». |

Шаги выполнения:

| № | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть визуальный редактор задач Робота. | Отображается сетка, тулбар нового/сохранения/экспорта. |
| 2 | Задать размер поля и отметить старт. | Старт виден на сетке. |
| 3 | Отметить целевые клетки/стены согласно модели редактора. | Изменения отображаются сразу. |
| 4 | Сохранить проект. | Файл создан, повторное открытие восстанавливает поле. |
| 5 | Выполнить экспорт в Python. | Получен .py с конструкциями pyrob (поле, команды), файл открывается в редакторе или на диске без ошибки записи. |

Итоговый ожидаемый результат: Учитель может создать задачу графически и получить программный файл, а не только «картинку».

TC-05. Запуск задания черепахи: рисунок на холсте и сброс

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TC-05 |
| Приоритет | средний |
| Модуль / подмодуль | Задачник черепахи |
| Связанное требование | CL-H01, CL-H03, CL-H04 |
| Предусловия | turtlexy / turtlexy_fvt установлены. Вкладка задач черепахи доступна. |
| Исходные данные | Любое штатное задание из каталога (например, связанное с forward/right). |

Шаги выполнения:

| № | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть задачник черепахи и выбрать задание из каталога. | В редакторе появляется заготовка или условие, холст пуст или в начальном состоянии. |
| 2 | Запустить выполнение. | На холсте появляется след / фигура, процесс не зависает. |
| 3 | Нажать сброс (reset). | Холст возвращается к начальному виду. |
| 4 | При наличии step — выполнить один шаг. | Состояние холста меняется частично, не как полный прогон. |

Итоговый ожидаемый результат: Исполнитель «Черепаха» работает внутри IDE, координатная сцена видна ученику.

TC-06. Режим ASK не меняет файл; недоступный сервер сообщает об ошибке (негатив по сети)

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Идентификатор | TC-06 |
| Приоритет | средний |
| Модуль / подмодуль | ИИ-агент |
| Связанное требование | CL-L01, CL-L03, CL-L04 |
| Предусловия | Панель агента не запрещена политикой синхронизации. LM Studio можно не запускать — это часть негатива. |
| Исходные данные | Открыт файл с кодом print(1). Провайдер LM Studio, URL по умолчанию http://127.0.0.1:1234/v1. |

Шаги выполнения:

| № | Действие | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открыть панель «Агент», выбрать ASK. | Панель видна, режим ASK активен. |
| 2 | При выключенном LM Studio отправить короткий вопрос, например «что делает print». | Отображается сообщение об ошибке соединения / недоступности модели, IDE не закрывается. |
| 3 | Зафиксировать содержимое файла в редакторе до и после. | Текст файла не изменился (ASK не применяет правки). |
| 4 | (Опционально, если LM Studio запущен.) Повторить вопрос при доступном сервере. | Приходит текстовый ответ в чат, файл по-прежнему без автозамены. |

Итоговый ожидаемый результат: Агент в ASK безопасен для ученического файла; сбой сети объясняется в UI.